**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильной стоянки у дома №1 | 390 кв.м. | 0 кв.м. | 1154170,00 | 1087000,00 | 54350,00 | 12820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |
| **Итого** |  |  | 1154170,00 | 1087000,00 | 54350,00 | 12820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебедева Г.Э.  (подпись) (Ф.И.О.)  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соботюк В.В. | |  |  | | | |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям  Ленинградской области | | | | |  | |
| (подпись) (Ф.И.О.) | |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлова Ю.В. | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| (подпись) (Ф.И.О.) | |  |  | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_Бурак Л.В.\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |
| Исполнитель Игнаткина Ольга Геннадьевна (81374) 62-463 |  |  |  | | | |  | (подпись) | | (Ф.И.О.) | | |  | |
|  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Старопольского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый**  **результат** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории (на двух частях территории), включая автомобильную площадку у дома №1»** | | | | |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |
| 11.1. | Подготовка сметной  документации | март-апрель | Администрация поселения | Подготовка и утверждение сметной документации |
| 11.2. | Подготовка конкурсной  документации | март-апрель | Администрация поселения | Подготовка и утверждение конкурсной документации |
| 11.3. | Проведение конкурсных  процедур | апрель-май | Администрация поселения |  |
| 22. | Ремонтно-строительные  работы |  |  |  |
| 22.1. | Организация субботника по расчистке территории | май-июнь | Общественные  советы |  |
| 22.2. | Работы в соответствии с  муниципальным контрактом | июнь-август | Администрация поселения,  подрядная  организация |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации  муниципальной программы,  в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата  выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация поселения, Общественные советы |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным) | Администрация поселения |  |
| 22. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур,  предусмотренных  законодательством | В случае необходимости | Администрация поселения |  |

И.о.главы администрации

МО Старопольское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Э. Лебедева

М.П.