# Администрация муниципального образования

# Старопольское сельское поселение

# Сланцевского муниципального района Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2015			      			                                                № 63-п

Об утверждении отчета о реализации целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году»

В соответствии с постановлением администрации Старопольского сельского поселения  от №71-п от 02.06.2014 года «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ муниципального образования Старопольское сельское поселение, Сланцевского муниципального района Ленинградской области»  администрация  муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчёт о реализации целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году», утвержденной 19.06.2014 № 77-п (с изменениями от 30.06.2014 №90-п) согласно приложению.

2. Данное   постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации поселения.

Глава администрации		                                             	А.В.Голяка

Приложение

к постановлению администрации

Старопольского сельского поселения

от 06.05.2015 № 63-п

ОТЧЕТ

о реализации целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году».

- Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования

Общий объем финансирования программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году». составил:

| всего: в т.ч.: | 3 745 163,04 руб. |
| --- | --- |
| - бюджет Ленинградской области | 2 049 807,00 руб. |
| - местный бюджет | 1 695 356,04 руб. |

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году осуществлялось за счет средств, предусмотренных в программе.

Адресный план и объемы финансирования муниципальной целевой программы изложить согласно приложению.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Мероприятия программы ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году выполнены в полном объеме.

3. Причины отклонений плановых и кассовых расходов бюджета от бюджета поселения по разделам экономической классификации

Отклонений плановых цифр от кассовых расходов нет.

4. Перечень незавершенных в течение 2014 года мероприятий и процент их не завершения. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий

Все мероприятия Программы выполнены в полном объёме. Не реализованных программных мероприятий нет.

5. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2014 год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателя программы, в качестве которого выбрано увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение. В 2014 году произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования от дер.Загорье  до  дер.Ложголово, ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома   № 3 в дер.Овсище и ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома  № 4  в дер.Овсище.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

| фактическое использование средств | х 100 % |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

| 3 745,16304 тыс.руб. | х 100 % |
| --- | --- |
| 3 745,16304 тыс.руб. |  |

Бюджетная эффективность программы за 2014 год составляет 100%.

1136,7140

Приложение

к постановлению администрации

Старопольского сельского поселения

от 06.05.2015 № 63-п

О Т Ч Ё Т

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Старопольское сельское поселение в 2014 году». (наименование целевой программы)

по состоянию на «31» января  2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности целевых программ поселения | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | 0 | 3 745,16304 | 2 049,80700 | 1 695,35604 | 0 | 3 745,16304 | 2 049,80700 | 1 695,35604 | 0 | 100% |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования дер.Загорье-дер.Ложголово | Протяженность дорог | км | 0,780 | 0,78 | 0 | 2 703,20400 | 1097,56000 | 1 605,64400 | 0 | 2 703,20400 | 1097,56000 | 1 605,64400 | 0 | 100% |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 дер.Овсище | площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям | кв.м. | 175 | 175 | 0 | 187,00404 | 140,03975 | 46,96429 | 0 | 187, 00404 | 14,03975 | 46,96429 | 0 | 100% |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 4 дер.Овсище |  | кв.м. | 735 | 735 | 0 | 854,95500 | 812,20725 | 42,74775 | 0 | 854, 95500 | 812,20725 | 42,74775 | 0 | 100% |