|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Старопольскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |
| **наименование мероприятия** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устройство пожарного резервуара со скважиной\* | 25 м3 | 0 | 928106,56 | 881701,23 | 46405,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881701,23 |
| Ремонт колодцев общественного пользования | 18 шт. | 5 | 1316928,87 | 1251082,43 | 65846,44 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 925645,68 |
| Строительство водозаборной скважины\*\* | 30 м | 0 | 386964,57 | 367216,34 | 19748,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367216,34 |
| **Итого** | 0 | 5 | 2632000 | 2500000 | 132000 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 2174563,25 |
| Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательно наличие графы "Итого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* - по мероприятию "Устройство пожарного резервуара со скважиной" 14.06.2016 г. заключен муниципальный контракт № 0145300006816000010-0278956-02** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **\*\* - по мероприятию "Строительство водозаборной скважины" 14.06.2016 г. заключен муниципальный контракт № 0145300006816000010-0278956-02** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игнаткина Ольга Геннадьевна Конт.тел. 8 (81374) 62-463 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.06.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |