**ОТЧЕТ (годовой)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений,**

**возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года N 42-оз**

**"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| обл. бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники [<\*>](#Par973) | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников <\*\*> | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников <\*\*> | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выполнение работ по благоустройству территории (на двух частях территории) включая автостоянки у д. № 3 и д. № 5 и площадку возле ДК Старополье (замена а/б покрытия) | 1141600,00 | 100000,00 | 47500,00\* | 1141600,00 | 107215,42 | 47500,00\* | 1141600,00 | 94727,26 | 47500,00\* | 0,00 | ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД» | МК № 2016.24762 | Ремонт площадки у ДК Старополье | 1236327,26 | 369363,53 | № 1 от 14.07.2016 | 1 |
| Ремонт автомобильной стоянки у дома №3 | 495530,89 | № 2 от 14.07.2016 | 1 |
| Ремонт автомобильной стоянки у дома №5 | 371432,84 | № 3 от 14.07.2016 | 1 |
| Итого | 1141600,00 | 100000,00 | 0,00 | 1141600,00 | 107215,42 | 0,00 | 1141600,00 | 94727,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1236327,26 | 1236327,26 |  | 3 |
| \* внебюджетный источник – трудовое участие населения, работы по благоустройству территории (фотоотчет)И.о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лебедева Г.Э.  (подпись) (фамилия, инициалы)Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соботюк В.В. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлова Ю.В. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_Бурак Л.В.\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Игнаткина О.Г. (81374) 62-463  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 1

к Отчету (годовому)

2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству территории (на двух частях территории) включая автостоянки у д. № 3 и д. № 5 и площадку возле ДК Старополье (замена асфальтобетонного покрытия): |  |  |  |
| Ремонт площадки у ДК Старополье | кв.м | 314 | 314 |
| Ремонт автомобильной стоянки у дома №3 | кв.м | 165 | 165 |
| Ремонт автомобильной стоянки у дома №5 | кв.м | 121 | 121 |
|  | ИТОГО | кв.м | 600 | 600 |