|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации программы энергосбережения  Старопольского сельского поселения  Сланцевского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный период: 2024 год | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Срок реализации программы | Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования мероприятия (год) | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Фактическое финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикатор реализации (единица измерения, количество), шт. |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Мероприятия в системах теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.Мероприятия в системах электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2024-31.12.2024 | Замена ламп накаливания (светильников с лампами накаливания) на энергосберегающие лампы (энергосберегающие светильники) | 2024 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 6 |
| 2 | 01.01.2024-31.12.2024 | Ремонт дорожного уличного освещения | 2024 | 832,7 | 0,00 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 47 |
| 2.3.Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.Мероприятия по моторному топливу | | | | | | | | | | | | | | |