Администрация муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2013                                        							№  33-п

«О проведении месячника по

благоустройству и улучшению

санитарного и противопожарного состояния

населенных пунктов на территории МО

Старопольское сельское поселение в 2013 году»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов МО Старопольское сельское поселение, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы, администрация Старопольского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Провести на территории МО Старопольское сельское поселение в апреле-мае 2013 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов.

- Для оперативного руководства проведением месячника по благоустройству образовать Штаб по благоустройству и улучшению санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов Старопольского сельского поселения в составе согласно Приложению 1.

- Штабу по благоустройству:

  - Разработать Планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству (Приложение 2), определить конкретные виды и объемы работ по санитарной  и противопожарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, ремонту детских и спортивных площадок, озеленению и иным видам работ. Довести задания по санитарной и противопожарной уборке и благоустройству территорий до организаций, предприятий всех форм собственности, школ, ДК, детских садов.

  - Организовать проведение массовых субботников на территории поселения с 25 апреля 2013 года. Обеспечить участников субботников транспортом по вывозу мусора.

  - Информировать население о ходе проведения месячника по благоустройству.

  - 1 раз в 2 недели предоставлять Главе администрации отчет о выполнении мероприятий по благоустройству (Приложение 3).

- Настоящее распоряжение довести до сведения заинтересованных лиц.

- Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

муниципального образования						 Т.В. Еговитова

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Старопольское сельское поселение

от 09.04.2013 г № 33-п

Состав

Штаба по благоустройству и улучшению санитарного  и противопожарного состояния населенных пунктов МО Старопольское сельское поселение в апреле-мае 2013 года

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Арсеева Виктория Эдвардовна – член штаба | Специалист 1 категории |
| 2. | Джанжиев Санал Борисович – член штаба | Специалист 1 категории |
| 3. | Снежкова Татьяна Николаевна – член Штаба | Специалист по воинскому учету |
| 4. | Миронова Светлана Анатольевна – член Штаба | Специалист |
| 5. | Лицкая Елена Алексеевна – член штаба | Инженер по ОЭиР управляющей компании ООО «Энергобаланс - Т» |
| 6. | Карнеенко Александр Павлович – член штаба | Директор МП «ПКБУ» |

Приложение 2

к Постановлению администрации

МО Старопольское сельское поселение

от 09.04.2013 г № 33-п

План мероприятий

по благоустройству и улучшению санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов МО Старопольское сельское поселение в апреле-мае 2013 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения, руководителей предприятий о субботнике, ходе проведения субботника, результатов месячника | 12 апреля 2013 г. | Штаб по благоустройству |
| 2. | Субботники по благоустройству | Начиная с 25.04.2013 г. (массовые 30 апреля и 7 мая ) | Штаб по благоустройству |
| 3. | Вывоз мусора, уборка свалок | Субботники | Штаб по благоустройству |
| 4. | Ремонт отмостков | Апрель-июнь 2013 г. | Участок Жилищное хозяйство |
| 5. | Очистка подвалов многоквартирных домов | Апрель-май 2013 г. | Жители |
| 6. | Оборудование и ремонт детских игровых и спортивных площадок | Апрель – июнь 2013 г. | Администрация поселения, Участок Жилищное хозяйство |
| 7. | Содержание братских захоронений в надлежащем виде с привлечением Молодежного Совета | Апрель-май 2013 г. | Веникова Л.А.-педагог Директор ДК .д.Ложголово – Ияхияева А.З. Михайлова Л.Н. – зав библ. Заручье жители |
| 8. | Посадка зеленых насаждений (кусты, деревья, цветы) | Апрель - май 2013 г. | Штаб по благоустройству жители |
| 9. | Благоустройство сквера в д. Овсище | Апрель-май 2013 г. | Бобов А.И.- директор ДК |
| 10. | Благоустройство сквера в д. Старополье | Апрель-май 2013 г. | Румянцева Н.И.- директор ДК |
| 11. | Отчет о проведении месячника | Раз в 2 недели | Штаб по благоустройству |

Приложение 3

к постановлению администрации

МО Старопольское сельское поселение

от 09.04.2013 г № 33-п

Форма отчета

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного и противопожарного состояния населенных пунктов МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

«    »                 2013 г. 					д. Старополье, д.Овсище

| № | Мероприятия | Единица измер. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству, всего | чел. |  |
| 2. | Санитарная и противопожарная уборка территорий | кв м |  |
| 3. | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест | ед. |  |
| 4. | Вывоз мусора, уборка свалок | куб м / ед |  |
| 5. | Посадка деревьев, кустарников | шт |  |
| 6. | Посадка цветов | тыс.шт |  |
| 7. | Очистка подвалов жилых домов | ед / кв м |  |
| 8. | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед |  |
| 9. | Ремонт отмостков | кв м |  |
| 10. | Отлов бродячих животных | ед |  |
| 11. | Обрезка кустарников | шт |  |