**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования су бсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | | | | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | | | **Всего (рублей)** | | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюд-жетных источников**  **(рублей)** | | | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | | **За счет средств внебю-джетных источников**  **(рублей)** | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 |
| Благоустройство территории (на двух частях территории), включая автомобильные стоянки у домов №3 и №5 и площадку возле дома культуры (замена асфальтобетонного покрытия): | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| *Ремонт площадки у ДК Старополье* | | *314 кв.м* | *0* | 382 549,71 | 309 665,10 | 60 000,00 | | | *12 884,61* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | *12 884,61* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | | *12 884,61* | | | 309 665,11 |
| *Ремонт автомобильной стоянки у дома № 3* | | *165 кв.м* | *0* | 515 394,57 | 475 509,44 | 20 100,00 | | | *19 785,13* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | *19 785,13* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | | *19 785,13* | | | 475 509,44 |
| *Ремонт автомобильной стоянки у дома № 5* | | *121 кв.м* | *0* | 391 155,72 | 356 425,46 | 19 900,00 | | | *14 830,26* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | *14 830,26* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | | *14 830,26* | | | 356 425,46 |
| **Итого** | | 600 кв.м | 0 | 1 289 100,00 | 1 141 600,00 | 100 000,00 | | | *47 500,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | *47 500,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | | *47 500,00* | | | 1 141 600,00 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | | |  | | |  | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | | | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | | |  | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | | |
| Исполнитель Игнаткина Ольга Геннадьевна (81374) 62-463 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | (подпись) | | | | | (фамилия, инициалы) | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № 2

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Старопольского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Подготовительные работы |  |  | Благоустройство территории |  |
| 1.1. | Подготовка сметной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение сметной документации | Утверждена сметная документация |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение конкурсной документации | Утверждена конкурсная документация |
| 1.3 | Проведение конкурсных процедур | апрель-июнь | Администрация поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 2. | Ремонтно-строительные работы |  |  | Благоустройство территории |  |
| 2.1. | Работы в соответствии с муниципальным контрактом | июнь-август | Администрация поселения, подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Исполнение работ в соответствии с графиками работ по объекту |
| 2.2. | Организация субботника по расчистке территории | май-июнь | Общественные советы | Завершение работ по расчистке площадок | Завершены работы по расчистке площадок |
| … |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  | Выполнение муниципальной программы |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | май-август | Администрация поселения, Общественные советы | Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным) | Администрация поселения | Мониторинг освоения денежных средств |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация поселения | Рациональное использование денежных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |