Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дома культуры (в том числе приобретение мебели),

расположенного в д. Старополье Сланцевского района Ленинградской области

д.Старополье     			                                                 «     »           2018 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Овлаховский Виталий Олегович, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующей (его) на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

- Предмет Контракта, срок и место выполнения работ

Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения итогов электронного аукциона  № ________________ от  __________ года).

ИКЗ 18  3471 3008 112 4707 01001 0006 001 4120 243

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту Дома культуры (в том числе приобретение мебели), расположенного по адресу Ленинградская область, Сланцевский район в д.Старополье д.10 (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Срок выполнения работ:  до 31 августа 2018 года

Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.4. Выполнение работ производится по адресу: д.Старополье д.10 Сланцевского района  Ленинградской области.

2. Качество и гарантия качества работ

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена контракта

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: __________________рублей, в т.ч. НДС 18% - ______________________________ . В том числе за счет бюджета Ленинградской области – ____________ руб. (__________________) и за счет бюджета Старопольского сельского поселения – ______________(__________________) руб.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок и сроки оплаты работы

4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы по этапу на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 рабочих дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

3) восстановить все инженерные системы и систему электроснабжения, которые оказались нарушенными в ходе производства работ.

4) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

5) информировать письменного Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

6) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

7) предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

8) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5) принять выполненные работы, оплатить их в соответствии с настоящим Контрактом;

6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Сторон:

7.3.1. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 2 процентов цены контракта;

Размер штрафа и пени рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом..."

7.3.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.3 Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

7.3.4  В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчика» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).

7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.

7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ.

10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8 Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается, в случае если возможность изменения условий контракта  по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______________ рублей ____ копеек.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.(Пункт включается в контракт, если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств)

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

- Локальный сметный расчет  (приложение № 1);

- График выполнения работ (приложение № 2).

- Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта (приложение № 3).

- Техническое задание (Приложение № 4)

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципаль-ного района Ленинградской области 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д.Старополье, дом 8, тел. 8 (813 74) 62-463 ИНН/КПП 4713008112/470701001 ОГРН 1054700454962 ОКПО 04184468 ОКАТО 41242836000 Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов; л/с 02453164780, Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение л/с № 401000000120) Расчетный счет № 40204810500000001405 в Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург БИК 044106001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение __________________Овлаховский В.О. |  |

Приложение 1 к муниципальному контакту №

| Согласовано: . "___" ____________________ 2018 г | Утверждаю: Глава администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение __________________Овлаховский В.О. "___" ____________________ 2018 г. |
| --- | --- |

Локальная смета

Капитальный ремонт Дома культуры (в том числе приобретение мебели),

расположенного в д. Старополье Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 03.2016 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 4394931.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2708.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 419144.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подвал |
| 1 | ТЕРр 61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 3.94, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 18392 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10980 руб.) | 100 м2 поверхности | 5.6375 | 808,49 489.15 | 319.34 57.34 | 31663 | 24570 | 7093 2880 | 32.48 3.14 | 183 18 |
| 2 | ТЕР 10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами Нортекс-Профилактика и Нортекс-Доктор к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.72, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 7489 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 3578 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.6375 | 261,53 164.09 | 87.80 1.58 | 10923 | 8242 | 2316 79 | 10.33 0.08 | 58 0 |
|  | 113-8067 | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | кг | 77.7975 | (172.02) |  | (13383) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 47238 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 28202 руб.) | 100 м2 поверхности | 5.6375 | 7508,86 1366.04 | 50.03 37.58 | 221937 | 68616 | 2189 1888 | 73.80 1.90 | 416 11 |
| 4 | ТЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 13769 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 6368 руб.) | 100 м2 покрытия | 5.6375 | 347,78 342.33 | 3.53 0.31 | 17372 | 17195 | 104 16 | 18.77 0.01 | 106 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.11275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 112.75 | (55.83) |  | (6295) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 33727 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 15599 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.6375 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 66106 | 42128 | 671 31 | 49.34 0.03 | 278 0 |
| 6 | ТЕРр 65-8-1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.28, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1725 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 941 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2 | 5392,14 1097.92 | 16.17 2.45 | 5635 | 1956 | 17 4 | 58.40 0.10 | 12 0 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.008 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 65-9-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.85, к материалам: 6.22, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 11084 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 6046 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 8501,89 2827.20 | 84.34 0 | 30186 | 12595 | 205 0 | 155.00 0 | 78 0 |
|  | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | шт. | 2 | (62.25) |  | (124) |  |  |  |  |
|  | 301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 5 | (120.22) |  | (601) |  |  |  |  |
|  | 507-4166 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 0.4 | (2083.13) |  | (833) |  |  |  |  |
|  | 507-4170 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 1.6 | (1760.64) |  | (2817) |  |  |  |  |
|  | 507-4036 | Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 1 | (1137.52) |  | (1138) |  |  |  |  |
|  | 302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | шт. | 2 | (325.7) |  | (651) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 3.32, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 2611 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1628 руб.) | 10 м трубопровода | 5 | 1946,56 76.11 | 38.54 0 | 34774 | 3391 | 973 0 | 4.05 0 | 20 0 |
|  | 104-0162 | Исключить: Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (ценА: 127,41*3,32) | м | -55 | (423) |  | (-23265) |  |  |  |  |
|  | 104-0854 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 м | 5.5 | (591.78) |  | (3255) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 4.59, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1138 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 621 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 61150,00 7258.40 | 503.79 0 | 6244 | 1293 | 50 0 | 422.00 0 | 8 0 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0768 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.97, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 1.65, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 18585 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 10620 руб.) | 100 м трубопровода | 0.9 | 8237,08 2362.80 | 76.36 2.15 | 27899 | 18947 | 342 17 | 127.65 0.09 | 115 0 |
|  | 507-4166 | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 0.6 | (2083.13) |  | (1250) |  |  |  |  |
|  | 507-4170 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 2 | (1760.64) |  | (3521) |  |  |  |  |
|  | 507-4036 | Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 2 | (1137.52) |  | (2275) |  |  |  |  |
|  | 302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | шт. | 2 | (325.7) |  | (651) |  |  |  |  |
|  | 301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 шт. | 9 | (120.22) |  | (1082) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.51, к материалам: 3.8, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 842 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 481 руб.) | 1 врезка | 1 | 132,80 96.43 | 6.70 0 | 1016 | 859 | 44 0 | 5.13 0 | 5 0 |
| 12 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 3.32, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 4699 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2929 руб.) | 10 м трубопровода | 9 | 1946,56 76.11 | 38.54 0 | 62592 | 6103 | 1752 0 | 4.05 0 | 36 0 |
|  | 104-0162 | Исключить: Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (ценА: 127,41*3,32) | м | -99 | (423) |  | (-41877) |  |  |  |  |
|  | 104-0854 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | 10 м | 9.9 | (591.78) |  | (5859) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.2, к материалам: 5.14, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1554 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 888 руб.) | 100 м трубопровода | 1.4 | 186,93 127.16 | 55.76 0 | 2021 | 1586 | 406 0 | 5.76 0 | 8 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 518368 | 207481 | 16162 4915 |  | 1323 29 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 207481 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 16162 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4915 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 294725 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | -21407 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 496961 | 207481 | 16162 4915 |  | 1323 29 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 162852 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 659813 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 88880 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 748693 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабинет помещения №29 |
| 1 | ТЕРр 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 95 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 60 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 1734,61 1641.20 | 93.41 54.95 | 152 | 146 | 6 5 | 110.00 2.24 | 1 0 |
| 2 | ТЕР 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.33, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 19.24, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 222 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 127 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.01926 | 18035,29 1282.48 | 383.81 39.25 | 6325 | 220 | 39 7 | 75.44 1.60 | 1 0 |
|  | Мониторинг цен | Радиатор стальной Kermi FKO 220412 тип 22 | шт | 1 | (6869.31) |  | (6869) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Термоголовка | шт | 1 | (678.95) |  | (679) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6477 | 366 | 45 12 |  | 2 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 366 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 6066 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 7548 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 14025 | 366 | 45 12 |  | 2 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 318 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 14343 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 14531 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Помещение №7. Сцена |
| 1 | ТЕРм 08-03-636-05 | Демонтаж. Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3438 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2207 руб.) | 1 шт. | 10 | 47,63 47.63 | 0 0 | 4244 | 4244 | 0 0 | 2.74 0 | 27 0 |
| 2 | ТЕРм 08-03-636-06 | Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к материалам: 5.46, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 10442 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6703 руб.) | 1 шт. | 10 | 200,86 144.68 | 0 0 | 15958 | 12891 | 0 0 | 8.31 0 | 83 0 |
|  | Мониторинг цен | Прожектор типа PAR56 | шт | 10 | (1141.44) |  | (11414) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Лампа-фара 300Вт | шт | 10 | (805.96) |  | (8060) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 29-01-001-05 | Лебедка электрическая театральная для сценических подъемов С-21 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.91, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 13516 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 9541 руб.) | 1 шт. | 1 | 2279,17 2228.75 | 5.84 2.10 | 20294 | 19858 | 39 19 | 125.00 0.10 | 125 0 |
|  | Мониторинг цен | Привод для занавеса | шт | 1 | (46437.29) |  | (46437) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 10055 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6003 руб.) | 100 м2 поверхности | 1.2 | 7508,86 1366.04 | 50.03 37.58 | 47242 | 14606 | 466 402 | 73.80 1.90 | 89 2 |
| 5 | ТЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 2930 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1355 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.2 | 347,78 342.33 | 3.53 0.31 | 3698 | 3660 | 22 3 | 18.77 0.01 | 23 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 24 | (55.83) |  | (1340) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 7179 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 3320 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 14071 | 8967 | 143 7 | 49.34 0.03 | 59 0 |
| 7 | ТЕРр 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 8.26, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1212 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 713 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.183 | 1707,53 1092.63 | 1.20 0 | 2711 | 1782 | 1 0 | 65.94 0 | 12 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 108218 | 66008 | 671 431 |  | 418 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 66008 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 671 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 431 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 41539 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 67251 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 175469 | 66008 | 671 431 |  | 418 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 48772 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 224241 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 29843 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 254084 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Помещение №7. Зрительный зал |
| 1 | ТЕРр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,85, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 5,15, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 5351 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 4105 руб.) | 1 м3 кладки | 1.5 | 1551,66 537.93 | 34.74 10.55 | 15109 | 7189 | 357 141 | 35.39 0.43 | 53 1 |
| 2 | ТЕРр 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 5028 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3002 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.6 | 7508,86 1366.04 | 50.03 37.58 | 23621 | 7303 | 233 201 | 73.80 1.90 | 44 1 |
| 3 | ТЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1466 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 678 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.6 | 347,78 342.33 | 3.53 0.31 | 1849 | 1830 | 11 2 | 18.77 0.01 | 11 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 12 | (55.83) |  | (670) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3590 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1660 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 7036 | 4484 | 71 3 | 49.34 0.03 | 30 0 |
| 5 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1812 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1035 руб.) | 100 м2 | 0.1358 | 1915,70 1592.94 | 322.76 189.86 | 2217 | 1927 | 290 230 | 103.91 7.74 | 14 1 |
| 6 | ТЕР 26-01-042-02 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.02, к материалам: 4.77, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 4726 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2946 руб.) | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.1358 | 33623,40 5072.66 | 1438.80 0 | 24681 | 6138 | 981 0 | 313.71 0 | 43 0 |
|  | Мониторинг цен | Дверной блок 1,6х2,05 м2 | шт | 2 | (29434.72) |  | (58869) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Дверной блок 1,56х2,25 м2 | шт | 2 | (29896.18) |  | (59792) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 67-9-1 | Смена выключателей Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к материалам: 10,08, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 53 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 38 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 969,52 414.52 | 0 0 | 186 | 74 | 0 0 | 24.10 0 | 0 0 |
| 8 | ТЕРр 67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,44, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 209 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 151 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 6952,43 1625.18 | 1.25 0.74 | 763 | 290 | 0 0 | 89.10 0.03 | 2 0 |
| 9 | ТЕР 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 566 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 262 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.04 | 6858,61 1904.26 | 105.56 78.21 | 1622 | 679 | 33 28 | 105.62 4.16 | 4 0 |
| 10 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 239 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 111 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 469 | 299 | 5 0 | 49.34 0.03 | 2 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 77553 | 30213 | 1981 605 |  | 203 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 30213 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1981 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 605 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 45359 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 119331 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 196884 | 30213 | 1981 605 |  | 203 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 23039 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 219923 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 13988 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 233911 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Помещение №6.(декораторная) |
| 1 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 868 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 496 руб.) | 100 м2 | 0.065 | 1915,70 1592.94 | 322.76 189.86 | 1062 | 923 | 139 110 | 103.91 7.74 | 7 1 |
| 2 | ТЕР 10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.95, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.11, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1249 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 597 руб.) | 100 м2 проемов | 0.065 | 205007,47 2380.22 | 640.28 15.95 | 29288 | 1379 | 206 9 | 143.65 0.65 | 9 0 |
| 3 | ТЕРр 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1446 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 863 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.1725 | 7508,86 1366.04 | 50.03 37.58 | 6791 | 2100 | 67 58 | 73.80 1.90 | 13 0 |
| 4 | ТЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 421 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 195 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.1725 | 347,78 342.33 | 3.53 0.31 | 531 | 526 | 3 0 | 18.77 0.01 | 3 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.00345 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 3.45 | (55.83) |  | (193) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1032 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 477 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1725 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 2023 | 1289 | 21 1 | 49.34 0.03 | 9 0 |
| 6 | ТЕРр 61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.83, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1009 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 602 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.095 | 8893,58 1736.86 | 55.17 41.97 | 4479 | 1470 | 41 36 | 89.76 2.14 | 9 0 |
| 7 | ТЕР 15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 284 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 131 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.095 | 426,88 419.93 | 5.03 0.31 | 358 | 355 | 2 0 | 23.02 0.01 | 2 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.0019 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 1.9 | (55.83) |  | (106) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.05, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 714 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 330 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.095 | 2188,32 1053.75 | 25.04 0.61 | 1331 | 892 | 12 1 | 61.99 0.03 | 6 0 |
| 9 | ТЕРр 62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.58, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.55, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 524 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 308 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.095 | 1778,40 908.86 | 11.37 2.45 | 1472 | 769 | 6 2 | 55.52 0.10 | 5 0 |
| 10 | ТЕРр 61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 5,99, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1370 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 818 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.067 | 5087,39 3409.55 | 27.94 16.44 | 2709 | 2035 | 12 10 | 203.07 0.67 | 14 0 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.22646 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр 65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 286 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 182 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1734,61 1641.20 | 93.41 54.95 | 458 | 439 | 19 15 | 110.00 2.24 | 3 0 |
| 12 | ТЕР 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,03 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,03 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.33, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 19.24, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 687 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 393 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.05778 [0.01926*3] | 18085,28 1320.95 | 395.33 40.43 | 18999 | 680 | 122 21 | 75.44 1.60 | 4 0 |
|  | Мониторинг цен | Радиатор стальной Kermi FKO 220412 тип 22 | шт | 3 | (6869.31) |  | (20608) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Термоголовка | шт | 3 | (678.95) |  | (2037) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 69501 | 12857 | 650 263 |  | 84 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 12857 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 263 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 55994 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 22944 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 92445 | 12857 | 650 263 |  | 84 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 9890 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 102335 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5393 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 107728 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Спортивный зал |
| 1 | ТЕРм 37-01-002-01 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 4.52, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 3839 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 2710 руб.) | 1 шт. | 2 | 615,88 316.86 | 43.37 0 | 8389 | 5646 | 432 0 | 18.20 0 | 36 0 |
|  | 116-0094 | Щит баскетбольный универсальный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | шт. | 2 | (13943.56) |  | (27887) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8389 | 5646 | 432 0 |  | 36 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 5646 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 432 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2311 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 27887 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 36276 | 5646 | 432 0 |  | 36 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3839 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 40115 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2710 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 42825 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Помещение №8.(тренажерный зал) |
| 1 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1189 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 680 руб.) | 100 м2 | 0.0891 | 1915,70 1592.94 | 322.76 189.86 | 1455 | 1265 | 190 151 | 103.91 7.74 | 9 1 |
| 2 | ТЕР 10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.95, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.11, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1713 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 818 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0891 | 205007,47 2380.22 | 640.28 15.95 | 40146 | 1890 | 282 13 | 143.65 0.65 | 13 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 41601 | 3155 | 472 164 |  | 22 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3155 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 472 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 164 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 37974 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 41601 | 3155 | 472 164 |  | 22 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2902 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 44503 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1498 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 46001 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Раздевалка |
| 1 | ТЕРр 57-8-3 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5,29, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 3,42, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1493 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 1186 руб.) | 100 м2 пола | 0.256 | 8265,20 951.53 | 103.56 11.53 | 8623 | 2170 | 140 26 | 62.07 0.47 | 16 0 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.47616 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.08, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.03, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1855 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 858 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.256 | 1792,22 1016.09 | 17.54 0.61 | 3512 | 2318 | 23 1 | 59.08 0.03 | 15 0 |
| 3 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 252 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 144 руб.) | 100 м2 | 0.0189 | 1915,70 1592.94 | 322.76 189.86 | 308 | 268 | 40 32 | 103.91 7.74 | 2 0 |
| 4 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 3.45, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 341 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 163 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0189 | 30368,99 2248.25 | 584.76 0 | 2229 | 379 | 55 0 | 132.25 0 | 2 0 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | компл. | 1 | (453.76) |  | (454) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 142 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 65 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.01 | 6858,61 1904.26 | 105.56 78.21 | 405 | 170 | 8 7 | 105.62 4.16 | 1 0 |
| 6 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 60 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 28 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 117 | 75 | 1 0 | 49.34 0.03 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 15194 | 5380 | 267 66 |  | 36 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 5380 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 9547 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 454 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 15648 | 5380 | 267 66 |  | 36 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4143 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 19791 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2444 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 22235 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Кладовая |
| 1 | ТЕРр 57-8-3 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5,29, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 3,42, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1389 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 1103 руб.) | 100 м2 пола | 0.238 | 8265,20 951.53 | 103.56 11.53 | 8017 | 2018 | 130 24 | 62.07 0.47 | 15 0 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.44268 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.08, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.03, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1725 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 798 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.238 | 1792,22 1016.09 | 17.54 0.61 | 3265 | 2155 | 21 1 | 59.08 0.03 | 14 0 |
| 3 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 3.93, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3887 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 2316 руб.) | 1 м3 | 2.912 | 257,06 138.35 | 118.71 21.00 | 4949 | 3590 | 1359 545 | 8.24 1.15 | 24 3 |
| 4 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 617 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 352 руб.) | 100 м2 | 0.0462 | 1915,70 1592.94 | 322.76 189.86 | 755 | 656 | 99 78 | 103.91 7.74 | 5 0 |
| 5 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 3.45, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 832 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 398 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0462 | 30368,99 2248.25 | 584.76 0 | 5449 | 925 | 135 0 | 132.25 0 | 6 0 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | компл. | 2 | (453.76) |  | (908) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 212 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 98 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.015 | 6858,61 1904.26 | 105.56 78.21 | 608 | 255 | 12 10 | 105.62 4.16 | 2 0 |
| 7 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 90 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 41 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 176 | 112 | 2 0 | 49.34 0.03 | 1 0 |
| 8 | ТЕРр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8.91, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1023 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 602 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.5488 | 307,63 307.63 | 0 0 | 1504 | 1504 | 0 0 | 20.80 0 | 11 0 |
| 9 | ТЕРр 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 4599 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2746 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.5488 | 7508,86 1366.04 | 50.03 37.58 | 21605 | 6680 | 213 184 | 73.80 1.90 | 41 1 |
| 10 | ТЕР 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1341 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 620 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.5488 | 347,78 342.33 | 3.53 0.31 | 1691 | 1674 | 10 2 | 18.77 0.01 | 10 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.010976 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 10.976 | (55.83) |  | (613) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3283 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1518 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5488 | 1880,52 838.70 | 23.54 0.61 | 6435 | 4101 | 65 3 | 49.34 0.03 | 27 0 |
| 12 | ТЕРр 61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.83, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 2527 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1509 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.238 | 8893,58 1736.86 | 55.17 41.97 | 11223 | 3683 | 103 89 | 89.76 2.14 | 21 1 |
| 13 | ТЕР 15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 713 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 330 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.238 | 426,88 419.93 | 5.03 0.31 | 899 | 890 | 6 1 | 23.02 0.01 | 5 0 |
|  | (101-9732) | Грунтовка | т | 0.00476 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | л | 4.76 | (55.83) |  | (266) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.05, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1789 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 827 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.238 | 2188,32 1053.75 | 25.04 0.61 | 3334 | 2235 | 30 1 | 61.99 0.03 | 15 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 69910 | 30478 | 2185 938 |  | 197 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 30478 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2185 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 938 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 37247 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1787 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 71697 | 30478 | 2185 938 |  | 197 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 24025 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 95722 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 13257 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 108979 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Запасной выход |
| 1 | ТЕР 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.57, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.04, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 154 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 85 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 55705,56 9957.90 | 3687.88 871.44 | 909 | 177 | 56 16 | 615.83 35.61 | 1 0 |
| 2 | ТЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.52, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 179 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 99 руб.) | 1 т | 0.02 | 8578,06 1250.49 | 55.06 4.60 | 1468 | 223 | 6 1 | 72.70 0.19 | 1 0 |
| 3 | ТЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1920 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1614 руб.) | 1 т конструкций | 0.236 [0.18+0.056] | 2257,31 1205.83 | 670.51 117.56 | 4050 | 2536 | 1114 247 | 72.77 4.78 | 17 1 |
|  | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 0.236 | (92717.58) |  | (21881) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.09, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 233 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 108 руб.) | 1 м2 светового проема фонаря | 2 | 322,16 16.00 | 5.03 0.31 | 4005 | 285 | 52 6 | 0.91 0.01 | 2 0 |
|  | 101-1286 | Исключить: Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения (ценА: 114,02*6,09) | м2 | -2.38 | (694.38) |  | (-1653) |  |  |  |  |
|  | 101-4501 | Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | м2 | 2.38 | (216.03) |  | (514) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.61, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 558 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 258 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057 | 1787,16 1372.07 | 5.03 0.31 | 806 | 697 | 1 0 | 81.72 0.01 | 5 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11238 | 3918 | 1229 270 |  | 26 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3918 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1229 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 6091 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 20742 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 31980 | 3918 | 1229 270 |  | 26 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3044 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 35024 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2163 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 37187 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Главный вход |
| 1 | ТЕР 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.99, (Н.Р. 110*0,85*0,9 = 84% = 19 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 11 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.02 | 139,46 126.90 | 12.56 0 | 24 | 23 | 1 0 | 8.58 0 | 0 0 |
| 2 | ТЕР 09-03-014-01 | Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 275 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 231 руб.) | 1 т конструкций | 0.056 | 1109,47 733.99 | 375.49 65.84 | 514 | 366 | 148 33 | 44.30 2.67 | 2 0 |
| 3 | ТЕР 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.57, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.04, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 154 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 85 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 55705,56 9957.90 | 3687.88 871.44 | 909 | 177 | 56 16 | 615.83 35.61 | 1 0 |
| 4 | ТЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.52, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 179 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 99 руб.) | 1 т | 0.02 | 8578,06 1250.49 | 55.06 4.60 | 1468 | 223 | 6 1 | 72.70 0.19 | 1 0 |
| 5 | ТЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1920 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1614 руб.) | 1 т конструкций | 0.236 [0.18+0.056] | 2257,31 1205.83 | 670.51 117.56 | 4050 | 2536 | 1114 247 | 72.77 4.78 | 17 1 |
|  | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 0.236 | (92717.58) |  | (21881) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.09, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 233 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 108 руб.) | 1 м2 светового проема фонаря | 2 | 322,16 16.00 | 5.03 0.31 | 4005 | 285 | 52 6 | 0.91 0.01 | 2 0 |
|  | 101-1286 | Исключить: Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения (ценА: 114,02*6,09) | м2 | -2.38 | (694.38) |  | (-1653) |  |  |  |  |
|  | 101-4501 | Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | м2 | 2.38 | (216.03) |  | (514) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.61, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 558 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 258 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057 | 1787,16 1372.07 | 5.03 0.31 | 806 | 697 | 1 0 | 81.72 0.01 | 5 0 |
| 8 | ТЕР 10-01-059-01 | Установка вывески. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.85, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 110 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 52 руб.) | 100 шт. изделий | 0.01 | 3664,39 1313.62 | 460.53 53.05 | 195 | 117 | 24 5 | 86.42 2.16 | 1 0 |
|  | Мониторинг цен | Вывеска | шт. | 1 | (3273.31) |  | (3273) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11971 | 4424 | 1402 308 |  | 29 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 4424 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1402 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 6145 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 24015 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 35986 | 4424 | 1402 308 |  | 29 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3449 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 39435 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2458 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 41893 |  |  |  |  |
| Раздел 12. Прочие работы |
| 1 | ТЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.63, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.82, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 1054 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 612 руб.) | 1 м3 основания | 2.3 | 457,94 42.72 | 80.04 12.60 | 3901 | 875 | 852 258 | 2.76 0.68 | 6 2 |
| 2 | ТЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.65, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 7.65, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 592 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 326 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.023 | 41743,82 3061.53 | 2275.34 551.93 | 7433 | 627 | 400 113 | 207.00 22.50 | 5 1 |
| 3 | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.93, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.27, (Н.Р. 142*0,85*0.9 = 109% = 2318 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1383 руб.) | 10 м2 | 0.945 [9.45/10] | 274,91 251.18 | 19.80 1.48 | 2276 | 2115 | 130 12 | 13.57 0.08 | 13 0 |
|  | 403-8143 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 ) | м2 | 9.639 | (630.81) |  | (6080) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 13610 | 3617 | 1382 383 |  | 24 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3617 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1382 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 383 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 8611 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 6080 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 19690 | 3617 | 1382 383 |  | 24 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3964 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23654 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 25974 |  |  |  |  |
| Раздел 13. Погрузка и вывоз мусора |
| 1 | ТСЦП 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8.91, | 1 т груза | 8.2 | 61,85 61.85 | 0 0 | 4519 | 4519 | 0 0 | 0.58 0 | 5 0 |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Индексы: к стоимости машин: 6,75, | 1 т груза | 8.2 | 20,15 0 | 20.15 0 | 1115 | 0 | 1115 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5634 | 4519 | 1115 0 |  | 5 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 4519 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1115 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 5634 | 4519 | 1115 0 |  | 5 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 5634 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5634 |  |  |  |  |
| Раздел 14. Мебель |
| 1 | ТЕР 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.85, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 38467 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 18379 руб.) | 100 шт. изделий | 3.51 | 3664,39 1313.62 | 460.53 53.05 | 68558 | 41082 | 8567 1659 | 86.42 2.16 | 303 8 |
|  | Мониторинг цен | Стол тип 1 | шт. | 12 | (1302.46) |  | (15630) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Стул | шт. | 25 | (827.03) |  | (20676) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Стеллаж тип 1 | шт. | 15 | (5215.04) |  | (78226) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Стеллаж тип 2 | шт. | 40 | (6379.15) |  | (255166) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Картотека 105*48*113 | шт. | 1 | (14783.73) |  | (14784) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Стол тип 2 | шт. | 1 | (2606.83) |  | (2607) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Рабочее место | шт. | 1 | (6240.74) |  | (6241) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Кресла для зрительного зала | шт. | 256 | (5922.3) |  | (1516109) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 68558 | 41082 | 8567 1659 |  | 303 8 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 41082 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 8567 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1659 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 18909 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1909439 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1977997 | 41082 | 8567 1659 |  | 303 8 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 38467 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2016464 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18379 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2034843 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 3724518 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 670413 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 4394931 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/