2

	Приложение 

к постановлению администрации Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2025 № 188-п


Порядок действий  при возникновении или угрозе возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей Старопольского сельского поселения 

Сланцевского  муниципального района Ленинградской области
	Получение информации о возникновении массовых нарушений электроснабжения

	Получение оперативной информации о неблагоприятных погодных явлениях, создающих риски возникновения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики, возникновения массовых нарушений электроснабжения (далее – МНЭ) в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации:

- от системообразующей территориальной сетевой организации (далее – СТСО) или территориальной сетевой организации (далее – ТСО), дежурного персонала филиала/подразделения СТСО и ТСО в соответствующем муниципальном образовании;

- в рамках информационного взаимодействия в жилищно-коммунальной сфере между ресурсоснабжающими организациями и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС) муниципального образования при учете аварий и инцидентов, произошедших на объектах ЖКХ муниципальных образований и жизнеобеспечения населения;

- от территориального органа МЧС России или его подразделений;

- от Росгидромета, МЧС России, Федерального агентства лесного хозяйства, или иных организаций;

- в рамках мониторинга СМИ, социальных сетей и других открытых источников информации;

- взаимодействия с населением муниципальных образований (потребителями электроэнергии)  

	Основные мероприятия
	Ответственные
	Время

	Порядок действий при поступлении информации об угрозе возникновении МНЭ

	Приведение сил и средств муниципального образования, подразделений лесного хозяйства, дорожного хозяйства, организаций СТСО, ТСО, ЖКХ в режим повышенной готовности при угрозе возникновения МНЭ по причине неблагоприятных погодных условий
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, подразделения лесного и дорожного хозяйства, 

ТСО,  организации ЖКХ
	1 час

	Оповещение собственников социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения (далее - СЗОиОЖ), оснащенных резервными источниками электроснабжения (далее – РИСЭ), об угрозах нарушения электроснабжения объектов и необходимости реализации комплекса мер по обеспечению готовности к подключению (запуску) РИСЭ, организации дежурства персонала
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, собственники объектов, 

ЕДДС, СТСО, ТСО
	

	Оповещение населения через СМИ, мессенджеры и другие способы информирования об угрозе возникновения нарушения электроснабжения, необходимости соблюдения мер электробезопасности и необходимости оперативного информирования ЕДДС, ТСО (СТСО) об отключениях электроснабжения
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

ЕДДС, СТСО, ТСО
	

	Порядок действий при поступлении первичной информации о возникновении МНЭ

	Оповещение населения через СМИ, мессенджеры и другие способы информирования о необходимости оперативного информирования ЕДДС, ТСО (СТСО) об отключениях электроснабжения
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

ЕДДС, СТСО, ТСО
	1 час

	Сбор и обобщение информации об отключенных населенных пунктах, количестве отключенных потребителей и СЗОиОЖ, в том числе необеспеченных РИСЭ, проблемных вопросах в части доставки и подключения РИСЭ, характере повреждений объектов электроэнергетики и ЖКХ (поваленные деревья, перекрытые дороги и т.п.).

Обмен информацией между органами МЧС России, ОМС, дежурной службой РШ, СТСО, ТСО, организациями ЖКХ
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
органы МЧС России,

дежурная служба РШ,

СТСО, ТСО, ЕДДС, 

организации ЖКХ, подразделения лесного и дорожного хозяйства
	

	Привлечение подразделений лесного и дорожного хозяйства, организаций ЖКХ и предприятий ЖКХ муниципального образования дополнительной техники, МЧС России для расчистки подъездных путей к поврежденным электросетевым объектам
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
органы МЧС России,

организации ЖКХ, подразделения лесного и дорожного хозяйства
	

	Направление информации в дежурную службу штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъекта Российской Федерации (далее – РШ) о возникновении МНЭ на территории муниципального образования
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС, СТСО, ТСО
	

	Инициирование проведения экстренных заседаний РШ (через дежурную службу РШ)
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

СТСО, ТСО, 

организации ЖКХ
	1,5 часа

	Обеспечение участия представителей ОМС в заседаниях РШ, штабов СТСО и ТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

СТСО, ТСО, 

организации ЖКХ
	По мере проведения

	Порядок действий в рамках мероприятий по устранению последствий МНЭ при прогнозе АВР до 24 часов

	Анализ информации о масштабах МНЭ и прогнозных сроках восстановления, необходимости оказания ТСО содействия в ликвидации аварийный ситуаций на объектах электросетевого хозяйства.

Определение и формирование перечня приоритетных объектов для восстановления электроснабжения (в осенне-зимний период особое внимание уделяется электроснабжению котельных)
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

подразделения лесного и дорожного хозяйства, 

СТСО, ТСО, организации ЖКХ
	2 часа

	Принятие решения о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального значения
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России, 

КЧС
	2 часа

	Сбор и уточнение информации об отключенных СЗОиОЖ, организации их временного электроснабжения посредством РИСЭ, необходимости привлечения дополнительных РИСЭ с указанием их мощности и параметров подключения к объектам, необходимости организации помощи в доставке и дозаправке РИСЭ
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

органы в сфере здравоохранения и образования, ЕДДС, СТСО, ТСО, 

организации ЖКХ,

ресурсоснабжающие организации
	3 часа

	Сбор и уточнение информации о количестве отключенных бытовых потребителей, повреждениях ЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах с безусловным соблюдением мер безопасности. 

Направление информации в СТСО и ТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС,

органы самоуправления населенных пунктов
	По мере необхо-димости

	Уточнение информации и формирование перечня бесхозяйных и муниципальных электросетевых объектов, требующих восстановления силами СТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, СТСО
	Каждые 3 часа

	Предоставление в ОМС информации о необходимости привлечения дополнительных сил и средств для проведения АВР, необходимости оказания ТСО содействия в ликвидации аварийный ситуаций на объектах электросетевого хозяйства
	СТСО, ТСО
	Каждые 3 часа

	Общий анализ необходимости привлечения дополнительных сил и средств СТСО и ТСО, направление информации в РШ
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России
	Каждые 3 часа

	Направление в дежурную службу РШ информационного сообщения о текущей ситуации, масштабах отключений, прогнозе завершения аварийно-восстановительных работе (далее – АВР), достаточности принимаемых СТСО и ТСО мер, необходимости привлечения и подключения дополнительных РИСЭ для временного электроснабжения СЗОиОЖ
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС
	Каждые 3 часа

	Оповещение населения через СМИ, мессенджеры и другие способы информирования о ходе восстановления электроснабжения и прогнозных сроках АВР, необходимости соблюдения мер электробезопасности, необходимости ограниченного использования электроприборов при организации временных схем электроснабжения от РИСЭ, необходимости оперативного информирования ЕДДС, ТСО (СТСО) об отключениях электроснабжения.

Рассылаемая информация и информационные сообщения согласовываются с СТСО и/или ТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС,

СТСО, ТСО
	Каждые 3 часа

	Обеспечение организации содействия СТСО и ТСО в случае необходимости и при значительных масштабах повреждений (упавшие деревья, перекрытие дорог, упавшие опоры ВЛ и т.п.) сил и средств других ТСО, подразделений лесного и дорожного хозяйства, организаций ЖКХ и предприятий муниципального образования
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, РШ,

органы МЧС России,
	3 часа

	Участие в заседании РШ с докладом о текущей ситуации, принимаемых мерах и необходимости реализации дополнительных мероприятий
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
	По мере проведения

	Порядок действий в рамках мероприятий по устранению последствий МНЭ при прогнозе АВР более 24 часов

	Анализ информации о ходе выполнения АВР и прогнозных сроках восстановления электроснабжения, необходимости привлечения дополнительных сил и средств из других регионов (вынесение вопроса на заседание РШ).

Уточнение и определение приоритетных объектов для восстановления электроснабжения.
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,органы МЧС России

	По мере необхо-димости

	Направление в дежурную службу РШ информационного сообщения о текущей ситуации, масштабах отключений, прогнозе завершения АВР, достаточности принимаемых СТСО и ТСО мер, необходимости привлечения и подключения дополнительных РИСЭ на социально значимых объектах
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС, СТСО, ТСО
	Каждые 3 часа

	Взаимодействие с жителями, формирование перечней отключенных населенных пунктов, социально значимых объектов, бытовых потребителей, выявленных повреждений электросетевых объектов
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России, 
СТСО, ТСО
	24 часа

	Уточнение информации и формирование перечня бесхозяйных и муниципальных электросетевых объектов, требующих восстановления силами СТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, СТСО
	

	Уточнение и формирование перечня СЗОиОЖ, незащищенных бытовых потребителей, требующих первоочередного обеспечения временного электроснабжения посредством РИСЭ (в осенне-зимний период особое внимание уделяется электроснабжению котельных). 

Направление перечня в СТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России  
	

	Контроль работоспособности и обеспеченности топливом подключенных РИСЭ, направление в СТСО, ТСО информации в случае выявления проблем
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
	

	Взаимодействие с СТСО и ТСО по организации временных пунктов работы с потребителями, оснащенных РИСЭ и другими средствами помощи населению
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России 
	

	Анализ возможности и организация привлечения добровольческих формирований муниципальных образований и населенных пунктов для устранения последствий неблагоприятных погодных условий (в светлое время суток)
	Глава администрации Старопольского сельского поселения
	

	Оказание содействия в организации мест временного размещения (проживания) и питания ремонтных бригад СТСО и ТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения
	По мере необхо-димости

	Участие в заседании РШ с докладом о текущей ситуации, принимаемых мерах и необходимости реализации дополнительных мероприятий
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
	По мере проведения

	Оповещение населения через СМИ, мессенджеры и другие способы информирования о ходе восстановления электроснабжения и прогнозных сроках АВР, необходимости соблюдения мер электробезопасности, необходимости ограниченного использования электроприборов при организации временных схем электроснабжения от РИСЭ, необходимости оперативного информирования ЕДДС, ТСО (СТСО) об отключениях электроснабжения

Рассылаемая информация и информационные сообщения согласовываются с СТСО и/или ТСО
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, ЕДДС, СТСО, ТСО
	Каждые 3 часа

	Порядок действий при завершении устранения последствий МНЭ

	Взаимодействие с потребителями и уточнение полноты проведения АВР, верификация отсутствия отключенных потребителей и электросетевых объектов, угрожающих жизни и здоровью потребителей. 

Доклад в РШ о полном восстановлении электроснабжения потребителей на территории муниципального образования или предоставление списка потребителей, электроснабжение которых не восстановлено
	Глава администрации Старопольского сельского поселения,
органы МЧС России,

СТСО, ТСО
	По итогам АВР

	Принятие решения об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального значения
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России, 

КЧС
	

	Анализ достаточности принятых СТСО и ТСО мер, обеспеченности аварийным запасом и привлечения аварийно-восстановительных бригад
	Глава администрации Старопольского сельского поселения
	

	Дополнительный анализ обеспеченности СЗОиОЖ в РИСЭ и формирования перечня объектов, требующих дооснащения
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

СТСО, ТСО
	

	Подготовка и направление в РШ отчета о принятых мерах и решениях по устранению последствий МНЭ, оценке действий организаций, принимавших участие в АВР
	Глава администрации Старопольского сельского поселения
	

	Направление в РШ информации о понесенных сторонними организациями, оказывавшими содействие ТСО, финансовых и материальных затратах
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, 

СТСО, ТСО
	

	Участие в заседании РШ по итогам ликвидации МНЭ с докладом о принятых мерах и необходимости реализации дополнительных мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей
	Глава администрации Старопольского сельского поселения
	

	По результатам анализа произошедших МНЭ и организации АВР проведение со всеми заинтересованными сторонами тренировки (учения) по отработке и повышению скоординированности мер по минимизации нарушений электро-и теплоснабжения потребителей
	Глава администрации Старопольского сельского поселения, органы МЧС России,

подразделения лесного и дорожного хозяйства, 

СТСО, ТСО, организации ЖКХ, теплоснабжающие организации
	В течение 

1 месяца


